IEPIRKUMA

Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 412345452:01, pik.00/00-68/80 Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, Ropažu pagastā, Ropažu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8².panta noteiktajā kārtībā

Rīga									2015.gada 14.septembris

- Iepirkuma identifikācijas numurs un klasifikatora kods

ID Nr. ZMNĪ 2015/46 ELFLA

CPV – 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.

- Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta numurs

15-04-A00403-000011

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un bankas rekvizīti

  - Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV47HABA0001407039086

  - Kontaktpersona: Vidmants Bielinis, tālrunis: 67027587, e-pasts: info@zmni.lv

  - Ar projektēšanai nepieciešamo dokumentāciju (tehniskās pārbaudes atzinums, pārskata plāns) var iepazīties:

- Pasūtītāja Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā Uzvaras ielā 1, Bauskā, Bauskas novadā, kontaktpersona Ilze Bergmane, t.63923822, 29229822.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Pretendenti savu piedāvājumu iesniedz personīgi līdz 2015.gada 28.septembrim plkst.11.00 Republikas laukumā 2, Rīgā, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” administratīvajās telpās 8.stāvā, 805.kabinetā vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

- Iepirkuma priekšmets, apjoms un paredzamā līgumcena

  - Valsts nozīmes ūdensnotekas Muižēnu strauts, ŪSIK kods 412345452:01, pik.00/00-68/80 pārbūves būvprojekta izgatavošana.

  - Būvprojekta izgatavošana jāveic 2 (divās) kārtās, saskaņā ar:

    - Uzdevumu būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai (pielikums Nr.2).

    - Projektēšanas uzdevumu būvprojekta izgatavošanai (pielikums Nr.3).

  - Objekta atrašanās vieta: Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads, Ropažu pagasts, Ropažu novads, (pielikums Nr.1).

  - Objekta apjoms – 6.88 km.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 6 880,00 bez PVN.

- Būvprojekta izgatavošanas termiņš un apmaksas kārtība

  - Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanas termiņš – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Būvprojekta izgatavošanas termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas.

  - Apmaksas kārtība – divos maksājumos:

    - 30% (trīsdesmit procentu) pēc būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanas;

    - 70% (septiņdesmit procentu) pēc būvprojekta izgatavošanas.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā ar komercdarbības jomu meliorācijas sistēmu projektēšana un jānodrošina speciālists, kas sertificēts meliorācijas sistēmu projektēšanas jomā. Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 7.2. un 7.3.punktā minētie nosacījumi.

  - Personu apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

- Piedāvājumā ietveramie dokumenti un noformēšanas prasības

  - Piedāvājumam jābūt noformētam ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, pasta adresi, iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru.

  - Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā, datorsalikumā, bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem, lapām jābūt sanumurētām, caurauklotām, lapu skaitam jābūt apliecinātam ar parakstu un zīmogu.

    - Piedāvājuma atlases dokumentiem jābūt saliktiem 8.3.punktā norādītajā secībā.

  - Katrs Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

    - Pretendenta darba pieredzes apliecinājuma atbilstoši 4.pielikumam, par iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, veikto meliorācijas sistēmu – ūdensnoteku (upju, strautu, kanālu, novadgrāvju) projektēšanu.

      - Lai pārliecinātos par Pretendenta pieredzi, Pretendentam jāiesniedz sarakstā (4.pielikums) minēto objektu:

        - akceptēta projekta titullapas kopiju;

        - akceptēta projekta ģenplāna lapas kopiju.

      - Kopijas var nesniegt tikai par tiem 4.pielikumā minētajiem objektiem, kuriem Pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis projektēšanas darbus Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”).

    - Finanšu piedāvājuma (saskaņā ar pielikumu Nr.5).

      - Pretendentam piedāvātā līgumcenā ir jāiekļauj visas personāla, materiālu, mehānismu un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā, kā arī visi nodokļi un nodevas, kuras ir jānomaksā uzņēmējiem saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi, lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši projektēšanas uzdevumam veiktu tehniskā projekta izgatavošanu.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz divus mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - Piedāvājumi tiek saņemti pēc punktā 4.1. noteiktā termiņa beigām;

    - Piedāvājumi nav sagatavoti un noformēti saskaņā ar 8.1. un 8.2.punktu prasībām;

    - Piedāvājumi nesatur kādu no 8.3.apakšpunktu minētajiem dokumentiem;

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām;

    - Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav izpildījis līgumsaistības, kas izriet no Pretendenta un Pasūtītāja savstarpēji noslēgtajiem uzņēmumu līgumiem un kuram ir iestājies izpildes termiņš.

  - No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Līguma noslēgšana

  - Pasūtītājs kopā ar paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uzaicina izvēlēto Pretendentu parakstīt iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.6).

  - Pretendents 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma paraksta iepirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā izvēlētais Pretendents iepirkuma līgumu neparaksta un nesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Pretendents no iepirkuma līguma slēgšanas ir atteicies.

  - Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā piedāvā slēgt līgumu nākamam Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu.

- Darbu izpildes nosacījumi.

  - Izpildītājs darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku.

  - Izpildītājs veic būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas.

  - Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc informācijas no Pasūtītāja saņemšanas veikt šādas darbības:

    - par saviem līdzekļiem novērst konstatētās būvprojekta neatbilstības (piem., būvprojekta ekspertīzē atklātās u.tml.);

    - būvniecības laikā veikt normatīvajos aktos (būvprojekta izstrādātājam) noteiktos pienākumus (piem. sagatavot būvdarbu laikā konstatētās nepieciešamās būvprojekta izmaiņas, sagatavot atzinumu par būvdarbu atbilstību būvprojektam u.tml.).

  - Būvprojekta risinājumiem jāatbilst 2014. gada 16. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

  - Pagaidu reperi jāierīko ar absolūtām augstuma atzīmēm Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS - 2000,5, kas ir Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas (EVRS) realizācija Latvijas teritorijā.

  - Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam, izskatīšanai 20 (divdesmit) darba dienas pirms noteiktajiem to izgatavošanas termiņiem.

- Pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Objekta atrašanās vieta;

  - Pielikums Nr.2 – Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai;

  - Pielikums Nr.3 – Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai;

  - Pielikums Nr.4 – Pretendenta pieredzes apliecinājums;

  - Pielikums Nr.5 – Finanšu piedāvājums;

  - Pielikums Nr.6 – Līgumprojekts.

Komisijas loceklis								S.Zikins