IEPIRKUMA

Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā atjaunošanas būvuzraudzība.

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8².panta noteiktajā kārtībā

Rīga										2017.gada 6.februāris

- Iepirkuma identifikācijas numurs un klasifikatora kods

ID Nr. ZMNĪ 2017/13 ELFLA

CPV – 71520000–9 – Celtniecības uzraudzības pakalpojumi.

- Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta numurs

16-01-A00403-000169

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un bankas rekvizīti:

  - Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV47HABA0001407039086

  - Kontaktpersona: Vidmants Bielinis, tālrunis: 67027587, e-pasts: info@zmni.lv

  - Ar būvprojektu var iepazīties Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” administratīvajās telpās 8.stāvā, 808. kabinetā un Pasūtītāja Latgales reģiona meliorācijas nodaļā Baznīcas ielā 22, Rēzeknē.

Kontaktpersona Staņislavs Šķesters, t.26155310.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Pretendenti savu piedāvājumu iesniedz personīgi līdz 2017. gada 17. februārim plkst.11.00 Republikas laukumā 2, Rīgā, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” administratīvajās telpās 8.stāvā, 805.kabinetā vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumu atvēršanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sanāksmē.

- Iepirkuma priekšmets, apjoms un paredzamā līgumcena

  - Valsts nozīmes ūdensnotekas Ludza, ŪSIK kods 6842:01, pik.00/00-278/69 Goliševas pagastā, Kārsavas novadā un Blontu pagastā, Ciblas novadā atjaunošanas būvuzraudzība.

  - Objekta atrašanās vieta: Goliševas pagasts, Kārsavas novads un Blontu pagasts, Ciblas novads. (pielikums Nr.1).

  - Darbu apjoms: saskaņā ar būvprojektu.

  - Būvuzraudzības darbu termiņš: līdz 2017. gada 31. oktobris.

  - Paredzamā līgumcena: līdz EUR 9 869,00 bez PVN.

- Būvuzraudzības apmaksas kārtība

  - Norēķinu Pasūtītājs veic pa daļām, 2 (divos) vienlīdzīgos maksājumos.

  - Norēķinu par pirmajā periodā paveiktajiem darbiem Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu 50% apjoma pabeigšanas.

  - Galīgo norēķinu (atlikušo daļu 50%) Pasūtītājs veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

- Prasības pretendentiem

  - Būvuzraugs veicot būvuzraudzību, nedrīkst atrasties interešu konfliktā ar būvdarbu veicēju un tā apakšuzņēmējiem.

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā ar komercdarbības sfēru meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā un jānodrošina speciālists, kas sertificēts meliorācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzības sfērā. Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 7.2., 7.3. un 7.4.punktā minētie nosacījumi.

  - Personu apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā un Būvkomersantu reģistrā.

- Piedāvājumā ietveramie dokumenti un noformēšanas prasības

  - Piedāvājumam jābūt noformētam ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, pasta adresi, iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru.

  - Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā, datorsalikumā, bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem, lapām jābūt sanumurētām, caurauklotām, lapu skaitam jābūt apliecinātam ar parakstu un zīmogu.

    - Piedāvājuma atlases dokumentiem jābūt saliktiem 8.3.punktā norādītajā secībā.

  - Katrs Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

    - Pretendenta darba pieredzes apliecinājuma atbilstoši 2.pielikumam. Tiks vērtēti tikai tie Pretendenti (sertificēti speciālisti), kuri ir veikuši vismaz 2 (divu) valsts nozīmes ūdensnoteku būvuzraudzības darbus pēdējo 3 (triju) kalendāro gadu (2014., 2015. un 2016.g.) periodā.

    - Finanšu piedāvājuma (saskaņā ar pielikumu Nr.3).

      - Pretendentam piedāvātā līgumcenā ir jāiekļauj visas personāla, materiālu, mehānismu un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā, kā arī visi nodokļi un nodevas, kuras ir jānomaksā uzņēmējiem saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi, lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši būvprojektam veiktu būvdarbu būvuzraudzību.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz divus mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - Piedāvājumi tiek saņemti pēc 4.1.punktā noteiktā termiņa beigām;

    - Piedāvājumi nav sagatavoti un noformēti saskaņā ar 8.1. un 8.2.punktu prasībām;

    - Piedāvājumi nesatur kādu no 8.3.apakšpunktu minētajiem dokumentiem;

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām.

  - No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Līguma noslēgšana

  - Pasūtītājs kopā ar paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uzaicina izvēlēto Pretendentu parakstīt iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.4).

  - Pretendents 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma paraksta iepirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā izvēlētais Pretendents iepirkuma līgumu neparaksta un nesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Pretendents no iepirkuma līguma slēgšanas ir atteicies.

  - Ja izvēlētājs Pretendents atsākās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā piedāvā slēgt līgumu nākamam Pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Darbu izpildes nosacījumi

  - Būvuzraugam jānodrošina pietiekošs un kvalificēts personāls būvuzraudzības līgumā paredzēto Darbu veikšanai.

  - Būvuzraugam jāsaņem nepieciešamās atļaujas būvuzraudzības darbu veikšanai Latvijas Republikas robežjoslā

  - Būvuzraudzību, jāveic nepārtraukti, līdz būves pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanai.

  - Būvuzraugam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, atbilstoši būvprojektam, plānotajā laikā un termiņā. Darbiniekam jānodrošina paveikto būvdarbu apjomu un kvalitātes kontrole, tās rezultātu dokumentēšana.

  - Būvuzraugam jāpiedalās segto darbu veikšanā.

  - Būvuzraugam nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvis un būvdarbu vadītājs, ja rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, izpildes termiņus, izmaksas, vai ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi.

  - Būvuzraugam jāatskaitās Pasūtītājam reizi nedēļā aizpildot „Būvuzrauga iknedēļas atskaiti” (Būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugs - pielikums Nr.5), kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāsniedz informācija par būvdarbu gaitu.

  - Ja būvdarbu veikšanas laikā rodas neparedzētas situācijas, kad nepieciešams veikt izmaiņas būvprojektā, būvuzraugs kopā ar būvprojekta autoru sagatavo lēmuma projektu izmaiņām un iesniedz Pasūtītājam.

  - Būvuzraugam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās ražošanas apspriedēs.

  - Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, iesniedz šādus dokumentus:

    - Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un saistoša dokumenta kopijas.

    - Rīkojuma kopiju par būvuzraugu.

    - Būvuzrauga saistību rakstu.

    - Būvuzraudzības plānu.

- Pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Objekta pārskata plāns;

  - Pielikums Nr.2 – Darba pieredzes apliecinājums;

  - Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums;

  - Pielikums Nr.4 – Līgumprojekts;

  - Pielikums Nr.5 – Būvuzrauga iknedēļas atskaites paraugs.

Komisijas loceklis							S.Zikins