IEPIRKUMA

Ošas 2. poldera sūkņu stacijas Rožupes pagastā, Līvānu novadā pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība

NOLIKUMS

Iepirkums tiek rīkots Publisko iepirkumu likuma 8².panta noteiktajā kārtībā

Rīgā									2017. gada 16. februārī

- Iepirkuma identifikācijas numurs un klasifikatora kods

ID Nr. ZMNĪ 2017/21 ERAF

CPV – 71320000-7 – Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi.

- Finansējuma avots:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds, darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķis "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās"

- Pasūtītāja nosaukums, adrese un bankas rekvizīti un kontaktpersonas

  - Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003338357

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981

Banka: AS „Swedbank”

Konts: LV47HABA0001407039086

  - Kontaktpersona: Vidmants Bielinis, tālrunis: 67027587, e-pasts: info@zmni.lv

  - Ar projektēšanai nepieciešamo dokumentāciju (būves tehniskās apsekošanas atzinums, būvobjekta pārskata plāns, zemesgrāmatu apliecības kopija, zemes robežu plāna kopija) var iepazīties pie Pasūtītāja Republikas laukumā 2, Rīgā, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 9.stāvā, 906.kabinetā, kontaktpersona Edgars Griķītis, t.26656499.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums un laiks

  - Pretendenti savu piedāvājumu iesniedz personīgi līdz 2017. gada 28. februārim plkst.11:00 Republikas laukumā 2, Rīgā, Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” administratīvajās telpās 8.stāvā, 805.kabinetā vai atsūta pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

  - Piedāvājumu atvēršanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu

komisija veic slēgtā sanāksmē.

- Iepirkuma priekšmets, apjoms un paredzamā līgumcena

  - Valsts nozīmes meliorācijas sistēmas Ošas 2. poldera sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība.

  - Būvprojekta izgatavošana jāveic 2 (divās) kārtās, saskaņā ar:

    - Uzdevumu būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai (pielikums Nr.2).

    - Projektēšanas uzdevumu būvprojekta izgatavošanai (pielikums Nr.3).

  - Autoruzraudzība jāveic saskaņā ar Uzdevumu autoruzraudzības veikšanai (pielikums Nr.4), ja to pieprasa kompetentās institūcijas vai pasūtītājs.

  - Objekta atrašanas vieta: Rožupes pagasts, Līvānu novads (pielikums Nr.1).

  - Apjoms – sūkņu stacija, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (pielikums Nr.3).

  - Paredzamā būvprojekta izgatavošanas, tai skaitā autoruzraudzības līgumcena: līdz EUR 33 000,00 bez PVN. Gadījumā ja būvvalde nepieprasa autoruzraudzības veikšanu, līgumcena tiek samazināta par 10% (desmit procentiem).

- Būvprojekta izgatavošanas termiņš un apmaksas kārtība

  - Būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanas termiņš – 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas.

  - Būvprojekta izgatavošanas termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no būvatļaujas projektēšanas nosacījumu saņemšanas.

  - Autoruzraudzība tiek veikta visā būvdarbu veikšanas laikā.

  - Apmaksas kārtība – 1 (viena) mēneša laikā trijos maksājumos:

    - 30% (trīsdesmit procentu) pēc būvprojekta minimālā sastāvā iesniegšanas Pasūtītājam un būvatļaujas saņemšanas;

    - 60% (sešdesmit procentu) pēc būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam un Būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un Darbu pieņemšanas - nodošanas akta par būvprojekta izstrādi apstiprināšanas;

    - 10% (desmit procentu) pēc autoruzraudzības veikšanas, ja to ir pieprasījusi būvvalde, un pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

- Prasības pretendentiem

  - Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā ar komercdarbības jomu upju vai jūras hidrotehnisko būvju projektēšana un jānodrošina speciālists, kas sertificēts upju vai jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas jomā. Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts.

  - Pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā no valstīm pārsniedz 150 euro.

  - Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 7.1., 7.2. un 7.3.punktā minētie nosacījumi.

  - Personu apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā un Būvkomersantu reģistrā.

- Piedāvājumā ietveramie dokumenti un noformēšanas prasības

  - Piedāvājumam jābūt noformētam ar pretendenta zīmogu aizzīmogotā slēgtā aploksnē, uz tās norādot pretendenta nosaukumu, pasta adresi, iepirkuma nosaukumu, identifikācijas numuru.

  - Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā, datorsalikumā, bez labojumiem, svītrojumiem, dzēsumiem, lapām jābūt sanumurētām, caurauklotām, lapu skaitam jābūt apliecinātam ar parakstu un zīmogu.

    - Piedāvājuma atlases dokumentiem jābūt saliktiem 8.3.punktā norādītajā secībā.

  - Katrs Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

    - Pretendenta darba pieredzes apliecinājuma atbilstoši 5.pielikumam. Tiks vērtēti tikai tie Pretendenti (sertificēti speciālisti), kuri ir veikuši vismaz 2 (divu) hidrotehnisko būvju – sūkņu staciju - projektēšanas darbus pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu (2012., 2013., 2014., 2015. un 2016. g.) periodā, norādot tikai akceptētus būvprojektus.

      - Lai pārliecinātos par Pretendenta pieredzi, Pretendentam jāiesniedz sarakstā (5.pielikums) minēto objektu:

        - akceptēta projekta titullapas kopiju;

        - akceptēta projekta ģenerālplāna lapas kopiju.

      - Kopijas var nesniegt tikai par tiem 5.pielikumā minētajiem objektiem, kuriem Pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis projektēšanas darbus Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”).

    - Finanšu piedāvājuma (saskaņā ar pielikumu Nr.6).

      - Pretendentam piedāvātā līgumcenā ir jāiekļauj visas personāla, materiālu, mehānismu un citas izmaksas, kas var rasties darbu izpildes laikā, kā arī visi nodokļi un nodevas, kuras ir jānomaksā uzņēmējiem saistībā ar iepirkuma priekšmeta izpildi, lai kvalitatīvi, savlaicīgi, atbilstoši projektēšanas uzdevumam veiktu būvprojekta izgatavošanu.

    - Darbu izpildes grafika (saskaņā ar pielikumu Nr.7).

  - Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma oriģinālu drukātā formā un 1 (vienu) piedāvājuma kopiju drukātā formā vai elektroniskā formā pdf formātā ieskenētu piedāvājumu uz datu nesēja (CD), attiecīgi norādot “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”.

  - Piedāvājumam jābūt spēkā vismaz divus mēnešus no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Pasūtītājs neizskata Pretendenta piedāvājumu, vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu izvērtēšanas stadijā, ja:

    - Piedāvājumi tiek saņemti pēc punktā 4.1. noteiktā termiņa beigām;

    - Piedāvājumi nav sagatavoti un noformēti saskaņā ar 8.1. un 8.2.punktu prasībām;

    - Piedāvājumi nesatur kādu no 8.3.apakšpunktā minētajiem dokumentiem;

    - Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 8.2panta piektās daļas 1., 2. vai 3.punktā noteiktajām prasībām;

    - Pretendents līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim nav izpildījis līgumsaistības, kas izriet no Pretendenta un Pasūtītāja savstarpēji noslēgtajiem uzņēmumu līgumiem un kuram ir iestājies izpildes termiņš.

  - No visām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.

- Līguma noslēgšana

  - Pasūtītājs kopā ar paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uzaicina izvēlēto Pretendentu parakstīt iepirkuma līgumu (Pielikums Nr.8).

  - Pretendents 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma paraksta iepirkuma līgumu vai rakstiski paziņo par atteikumu slēgt līgumu. Ja iepriekš minētajā termiņā izvēlētais Pretendents iepirkuma līgumu neparaksta un nesniedz attiecīgu atteikumu, ir uzskatāms, ka Pretendents no iepirkuma līguma slēgšanas ir atteicies.

  - Ja izvēlētais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā piedāvā slēgt līgumu nākamam Pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Darbu izpildes nosacījumi.

  - Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (apdrošināšanas polisi), noslēgtu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

  - Izpildītājs darbus veic ar saviem materiāliem, instrumentiem, darbaspēku un tehniku.

  - Izpildītājs veic būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanu ar zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem un trešajām personām, kuru īpašuma vai lietojuma tiesības tiek skartas.

  - Izpildītājs saņem tehniskos noteikumus un veic projekta saskaņojumu ar būvvaldi un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar prasību par būvprojekta risinājuma saskaņošanu.

  - Būvprojekta risinājumiem jāatbilst 05.01.2016. MK noteikumiem Nr.19 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās" īstenošanas noteikumi”; 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”; 22.12.2008. MK apstiprinātiem “Ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”(Prot.Nr.94, 92.§); Latvijas būvnormatīviem, Zemkopības ministrijas apstiprinātajiem nozares standartiem, tehniskajiem noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām.

  - Būvprojekts minimālā sastāvā un būvprojekts iesniedzams Pasūtītājam izskatīšanai 20 (divdesmit) darba dienas pirms noteiktajiem to izgatavošanas termiņiem.

- Pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Objekta atrašanās vieta;

  - Pielikums Nr.2 – Uzdevums būvprojekta minimālā sastāvā izgatavošanai;

  - Pielikums Nr.3 – Projektēšanas uzdevums būvprojekta izgatavošanai;

  - Pielikums Nr.4-  Uzdevums autoruzraudzības veikšanai;

  - Pielikums Nr.5 – Pretendenta pieredzes apliecinājums;

  - Pielikums Nr.6 – Finanšu piedāvājums;

  - Pielikums Nr.7 – Darbu izpildes grafiks;

  - Pielikums Nr.8 – Līgumprojekts;

  - Pielikums Nr.9 – Būves tehniskās apsekošanas atzinums.

Komisijas loceklis								S.Zikins